FİYAT MALİYET HESAPLAMASI

* Bir web sitesi yaptığımızda, yapacağımız işin kapsamı, işin ne kadar zaman alacağı, yazılım içerisinde hazırlanacak olan özellikler, ara yüz ve ajans ya da freelancer hizmet ücretleriyle beraber, SSL Sertifikası, Hosting ve Alan Adı ücretlerini de göz önünde tutmak gerekir.
* Tüm bu işlemleri ve sizin, firmamıza vereceğiniz bilgiler doğrultusunda e ticaret sitesi fiyatları belirlenmektedir.
* Ancak yukarıda da ele aldığımız gibi hizmet bedelleri ve ekstra ücretler dahil olduğunda web site maliyeti devamlı olarak artmaktadır.
* Bu ekstra ücretlere firmanın iş sürecinde yaptığı masraflarda eklenecektir. Firmanın diğer yaptığı işlerle birlikte yapmış oluğu tüm işler dikkate alınarak müşteriye bir fiyat masrafı belirlenecek ve projenizin masraflarına eklenecektir.
* E-ticaret sitenizde ekstra özelliklerin yer almasını istediğinizde, bu eklentiler için ekstra ücret ödemeniz gerekir. Tabi bu da e-ticaret sitesi fiyatlarını yukarılara çekmektedir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23.03.2021 | Entity--Dataaccess--Business Katmanlarının Oluşturulması | 500 TL |
| 30.03.2021 | Web Arayüz Katmanı – Veri tabanı Oluşturulması | 500 TL |
| 06.04.2021 | Bootstrap ile Ana Sayfa Tasarımı | 500 TL |
| 13.04.2021 | Kullanıcı Sayfaları | 500 TL |
| 20.04.2021 | Yönetici Sayfaları | 500 TL |
| 27.04.2021 | Validation | 500 TL |
| 04.05.2021 | Resim Upload ve Html Editor | 500 TL |
| 11.05.2021 | Üyelik İşlemleri | 500 TL |
| 18.05.2021 | Kullanıcı Yetkilendirme ve Alışveriş Sepeti | 500 TL |
| 25.05.2021 | Sipariş ve Ödeme İşlemleri | 500 TL |
| 25.05.2021 | Diğer masraflar (eletrik , ofis kira , yemek, çalışanlar) | 5000 TL |
|  | Toplam Maliyet tutarı | 10000 TL |